ОБЩИНА МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО

Р Е Ш Е Н И Е

№ 112/ 25.06.2018 г.

на кмета на община Маджарово

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.187, ал.1 и чл.186 във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Рехабилитация на общински пътища и улици в община Маджарово

1.1. Обект на поръчката: Строителство, съгласно чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП;

1.2. Срок на изпълнение: Предложен от участника, но не по-късно от 31.10.2018г.

1.3. Обособени позиции: Няма. Не се допускат варианти на офертата;

1.4. Максимална прогнозна стойност на поръчката: до 93 690 лв. без ДДС:

1. Рехабилитация на път HKV 2105/разклон III8081/ гр.Маджарово – с.Сеноклас от км 0+00 до 14+500 –     21 600 лв.

2. Рехабилитация на път HKV 2104 /III808,Тополово-Силен/Ръженово – Долно съдиево от км 0+00 до км 3+800  - 15 740 лв.

3.  Рехабилитация на път HKV 3103 /III8081/Долни главанак/HKV3110/ от км 3+600 до км 4+200 – 22 950 лв.

4.Ремонт на улици с.Ръженово  - 33 400 лв.

Кандидатите не могат да предлагат Ценови оферти, които надвишават посочените прогнозни стойности. Кандидат, който предложи цена, надвишаваща прогнозната стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие в избора на изпълнител!

1.5. Източник на финансиране: общински бюджет.

1.6 Изисквания за качество: Възложената дейност следва да се осъществява съгласно изискванията на Възложителя и Техническата спецификация за обекта.

1.7. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и за плащане:

Предлаганата цена да бъде парична сума, посочена с вкл. ДДС - в български лева. Тя е цена, определена въз основа на попълнена Количествена сметка, приложена към офертата. Предлаганата цена следва да бъде придружена със съответните анализи, отразяващи начина на образуване на единичните цени.

1.8. След подписване на договора възложителя превежда по сметката на изпълнителя 30% аванс от цената на изпълнение.

Разплащането на възложените, изпълнени и приети от възложителя видове работи ще се извършва в левове по банков път въз основа на: сертификати за качеството на вложените материали,  фактура на изпълнителя за извършените работи, двустранно подписан протокол /обр.19/. Разплащането ще се извърши по описания ред в срок до края на календарната 2017г.

1.9. Срок на валидност на офертите: Участниците представят оферти със срок на валидност най-малко 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за поучаване на офертите.

2. Описание предмета на поръчката: Изрязване, почистване и заливане с битумна смес.

3. Изисквания към участника, изискуеми документи и информация.

- Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – по образец;

- Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка (когато е приложимо) – оригинал или нотариално заверено копие.

- Административни сведения – по образец;

- Декларации по чл.54, ал.1 от ЗОП - по образец;

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по образец;

- Ценово предложение за изпълнение на поръчката  - по образец, придружено с остойностена КС и анализи на единичните цени;

- Заверено копие на Договора за обединение при участник обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (когато е приложимо).

- Заверено копие на валидно Удостоверение от КСБ за вписване на участника в ЦПРС, съответстващо на категория на обекта;

- Декларация за съгласие с проекта на договор и условията за участие – по образец;

- Декларация за подизпълнители;

11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

3.2. Изброените документи се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието на участника, представляващото лице, ЕИК, адреса и телефон, факс и имейл за контакти с участника, както и предмета на настоящата поръчка. Офертите на участниците се приемат в деловодството на Община Маджарово на адрес: гр.Маджарово 6480, обл. Хасково, ул.“П.Ангелов” №1. Офертите трябва да бъдат получени на адрес на общината, не по-късно от деня и часа, посочени в Обявата.

При участие на подизпълнители всички документи се представят и от подизпълнителите.

3.2.1. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите.

3.2.2. Кандидат, който не отговаря на изискванията ще  бъде отстранен.

3.2.3. Кандидат, който предложи цена, надвишаваща максималния финансов ресурс на възложителя, ще бъде отстранен от участие.

3.2.4. Кандидат, който предложи срок за изпълнение, надвишаващ максимално или минимално определения от Възложителя срок, ще бъде отстранен от участие.

3.2.5. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 и 3 от ЗОП, а именно:

1. Свидетелство за съдимост;

2. Удостоверение за липса на задължения към държавата; / ще бъде получено служебно /

3. Удостоверение за липса на задължения към Община Маджарово; / ще бъде получено служебно/

4. Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на участника.

3.3. Технически и Квалификационни ИЗИСКВАНИЯ към участниците и документи за доказване:

1. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, което се доказва с представяне на валидно Удостоверение от КСБ за вписване в ЦПРС, съответстващо на категория на обекта.

2. Липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП, за което се представя декларация по образец.

3.Чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. В случай на участие на чуждестранни лица възложителят  ще  приеме еквивалентен документ, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация, издаден от компетентните органи съгласно националния му закон.

4. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Наличието на Удостоверение от КСБ за вписване в ЦПРС се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

4. Изисквания за качество: Строително-ремонтните  работи да отговарят на нормативните изисквания и стандарти за строителство. Да се спазва Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителството  Строителството да се извършва при спазване на нормативните изисквания. Вложените материали при строителството да имат сертификати за качество. Участникът да предложи гаранционни срокове за всички видове строителни работи, предвидени за изпълнението на обекта, които да не са по-малки от тези определени в Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

5. Критерий за оценка:  нкономически най-изгодната оферта за изпълнение на поръчката:

Показатели за оценяване:

- (П1) – Предложена от участника цена в лева, без ДДС

- (П2) – Строителна програма за изпълнение на поръчката

- (П3) – Гаранционен срок

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

(КО) = (П1) + (П2) + (П3)

Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на първо място.

- Относителни тегла на показателите за оценяване:

(П1) = 60 точки, максимална стойност.

(П2) = 30 точки, максимална стойност.

(П3) = 10 точки, максимална стойност

- Указания за определяне на оценката по всеки показател:

  - (П1) - Предложена от участника крайна цена в лева

Оценката по този показател се формира като най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране, се разделя на цената, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 60 (шестдесет) точки.

Минимална предложена цена

-------------------------------------------------  х  60 точки

Цена, предложена от участника

където „минималната предложена цена без ДДС” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране; „цената, предложена от участника” е цената, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева).

  - (П2) - Строителна програма

Показателят представлява експертна оценка от страна на комисията на предложената от участника техническа оферта. Комисията разглежда техническите решения, методологията на работа, линейният календарен план, технологичната таблица, диаграмата на работната ръка и всички други относими показатели, след което и извършва оценка, съгласно приложената по-долу таблица. Оценката на всеки от участниците ще бъде подробно мотивирана, за гарантиране на безпристрастност, обективност и прозрачност в работата на комисията.

Оценката по този показател се извършва, както следва:

| Показател | Точки | Условия за получаване |
| --- | --- | --- |
| - Предлаган подход, план за работа и огранизация описани в Техническото предложение – П21 | максимално 15 точки | - При пълно и детайлно /без да са установени пропуски/ описани организация, план за работа с описание на разпределение във времето на техническите и човешките ресурси за всички етапи за изпълнението на строителството - 15 т. - При констатирани до 2 бр. вкл. пропуски и непълно описание на организацията и плана за работа – 7 т. - При констатирани 3 до 5 бр. вкл. пропуски и непълно описание на организацията и плана за работа – 2 т. - При липса на описание на организацията и план за работа – 0 т. |
| - Технологична последователност на строителните процеси – П22 | максимално 15 точки | - Кандидатът е съобразил всички технологични срокове и етапи за изпълнението на строителството При правилна технологична последователност на всички строителни процеси (представени в ЛКП и описани в Техническо предложение) - 15 т. - При установени до 2 бр. вкл. несъответствия в технологичната последователност на строителни процеси и когато Кандидатът не е съобразил всички технологични срокове и етапи за изпълнението на строителството - 7 т. - При установени 3 до 5 бр. вкл. несъответствия в технологичната последователност на строителни процеси и когато Кандидатът не е съобразил всички технологични срокове и етапи за изпълнението на строителството - 2 т. - Установени повече от 5 несъответствия с технологията или нарушена последователност на технологичните срокове и етапи за изпълнението на строителството – 0 т. |

Сборът от оценките по двата подпоказателя образува оценката по показателя П2 „Строителна програма”, като максималната оценка, която може да получи участникът по този показател е 30 точки.

П2= П21 + П22

Забележка: При получаване на оценка  „0” по един от подпоказатели П21 или П22 от участник в процедурата, офертата му ще се счита, че не отговаря на изискванията на възложителя и ще бъде отстранена от по-нататъшно участие. Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите.

  - (П3) – Гаранционен срок

Оценката се формира по следната формула:

П3   =      ГС уч        х 10

ГС макс

Забележка:  При надвишаване на  гаранционния срок с повече от 50% от минимално изискуемия от чл.20, ал.4, т.4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”,  се изисква обосновка . Приложими са и/или сертификати за качество.  В противен случай /при посочен гаранционен срок с повече от 50% от минимално изискуемия от чл.20, ал.4, т.4 от „Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”, без да е представена писмена обосновка/ участника получава оценка по показателя  „0” и ще бъде отстранен от по-нататъшно  участие в процедурата. Участници, предложили гаранционни срокове, по-кратки от минималните и надвишаващи същите три пъти ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

- Процедура при еднакви предложения

Оценките по всички показатели се изчисляват до втория знак след десетичната запетая.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя (П2) „строителна програма” и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

В случай че и предложенията по показателя (П2) „строителна програма” съвпадат, комисията провежда публично жребий за избор на изпълнителя.

7. Определям срок за получаване на офертите:  10.07.2018 г. до  16:00 часа

8. Определям дата на отваряне на офертите:  12.07.2018 г. – 11: часа

9. Комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите по посочените критерии и условия, ще бъде определена след изтичане на срока за получаване на офертите.

10. Утвърждавам следните приложения към настоящата заповед:

- Обява за събиране на оферти, съгласно условията в настоящата заповед.

- Образци на документи в офертата

- Проект на договор

- Техническа  спецификация

Кмет на община Маджарово:   /п/

/М.Армутлиев/