ОБЩИНА МАДЖАРОВО                                              MADZHAROVO MUNICIPALITY

6480 Маджарово                                                              6480 Madzharovo

ул.”Петър Ангелов” № 1                                                 1 ”Petar Angelov” str.

тел: 03720 2220; факс: 2302                                            tel.+359 3720 2220; fax +359 3720 2302

e-mail: madjarovo@abv.bg                                               e-mail: madjarovo@abv.bg

________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ ІІІ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

за участие в обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП – Публично състезание с предмет:

„Реконструкция НА ПРИЛЕЖАЩ ДВОР И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА В СУ „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ” ГРАД Маджарово“

Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Методика за определяне на комплексната оценка:

Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на предварително обявените от възложителя условия. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО).

Оценяването и класирането на офертите на участниците, се извършва въз основа на

,,Икономически най-изгодна оферта" по критерий „оптимално съотношение качество/цена".

Комплексна оценка (КО) = ОМ х 50 % + ОЦ х 50 %

,,ОМ" е оценката по показател „Методология на работа"

,,ОЦ" е оценката по показател „Предлагана цена"

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки.

I. Показател - ,,Методология на работа" (ОМ)

Максимален брой точки по този показател - 15 т.

Скалата за получаване на точки е тристепенна - точки 5, 10 и 15.

Минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на ,,Методология на работа при изпълнение на СМР" са следните:

Методология на работа при изпълнение на СМР трябва да бъде в съответствие с техническите спецификации /количествената сметка/ и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като минимум:

1. Да са представени дейностите от етапите на изпълнение на предмета на СМР - откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, в тяхната технологична последователност и да са обезпечени с необходимите, според участника, технически и човешки ресурси.

2. Да са представени методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката, включващи: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности; Възложителя дефинира следните задължителни елементи по отношение на предвидените от участниците в процедурата контролни дейности:

2.1. Произход, технически характеристики и качество на влаганите материали

2.2.Монтаж, изпитвания и проби на влаганите в процеса на СМР материали.

2.3.Контрол на строителни дейности

3. Да са представени мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството, като предложените мерки са съобразени с конкретните особености на обекта. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на очаквания ефект от нея, както и да са представени отговорните лица за реализиране на мярката.

Възложителя дефинира следните задължителни елементи по отношение на предвидените от участниците в процедурата мерки намаляване на затрудненията на местното население :

3.1.Мерки по безопасност по време на извършване на СМР

3.2. Мерки по намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителния обект, жителите на Община Маджарово

3.2.1. Мерки за намаляване емисиите прах, получени при извършването на строително-монтажните работи на обекта

3.2.2. Мерки за намаляване на затрудненията за участниците в движението живущите и тьрговците в близост до строителните обекти чрез избягване на ненужното паркиране на строителна механизация

3.2.3. Мерки за намаляване на затрудненията за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителния обект чрез предварително информиране на жителите кога ще се извършват ремонтни работи

Всяка една от предвидените дейности / мерки следва да  съдържа:

1. точно и ясно обяснение на предвидената дейност / мярка, включително времевото й осъществяване;

2. обосновка на законосъобразността и целесъобразността й;

З. обосновка на приложимостта й в конкретната обстановка;

4. посочване на прогнозната й ефикасност;

5. деклариране на обезпечението на съответната мярка от страна на Участника с финансов ресурс (неналагащ допълнително финансиране от страна на Възложителя) и работна ръка.

Метод на формиране на оценката:

Методологията на работа се оценява с 5 точки, в случай че:

Участникът е представил „Методология на работа", която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката.

Методологията на работа се оценява с 10 точки, в случай че:

Участникът е представил „Методология на работа", която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и е налице долното обстоятелство:

1.Представено е взаимодействието със заинтересованите страни: Възложител, Строителен надзор, Проектанти, осъществяващи авторски надзор, Местно население, Експлоатационни дружества на подземни на надземни мрежи и съоръжения, КАТ - пътна полиция, в етапа на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Методологията на работа се оценява с 15 точки, в случай че:

Участникът е представил „Методология на работа", която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата

спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и са налице кумулативно

долните обстоятелства:

1. Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение - откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа;

2. Представено е взаимодействието със заинтересованите страни: Възложител, Строителен надзор, Проектанти, осъществяващи авторски надзор, Местно население, Експлоатационни дружества на подземни на надземни мрежи и съоръжения, КАТ - пътна полиция, в етапа на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Забележка: Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за показател „Методология на работа" и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване.

II.Показател - ,,Предлагана цена" (ОЦ)

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена - 15 точки.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

Pmin

ОЦ= 15 х --------, където

Рп

,,15" са максималните точки по показателя;

Рn - Общата цена без ДДС, предложена от съответния участник; Pmin - предложената минимална Обща цена без ДДС.

При подготовката на ценовите си предложения, Участниците трябва да съобразят с максималната прогнозна стойност, предвидена от възложителя за изпълнението на настоящата обществена поръчка.

Ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърлят максималната стойност по настоящата поръчка.Участници, които са предложили по-висока цена се отстраняват от участие в процедурата.

В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация и количествената сметка.

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

Отказът от приемане на посочените условия е основание за отстраняване на Участника от процедурата.

Класиране на Участниците:

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник.

На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя  условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се  класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1.	по-ниска предложена цена;

2.	по-изгодно предложение по показатели посочените по т. I, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

В случай че, участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горния ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.