# ОБЩИНА  МАДЖАРОВО

6480 гр. Маджарово, обл. Хасковска, ул. “П. Ангелов” № 1

тел.код: 03720  кмет: 2220   тел./факс: 2302

УТВЪРЖДАВАМ: .......................................

/инж. Милко Армутлиев –

Кмет на Община Маджарово/

## Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

# ЗА  УЧАСТИЕ  В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

ПРЕДМЕТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ №HKV 3110/HKV 2224 ОТ С.ДОЛНИ ГЛАВАНАК - РАЗКЛОН С.ГОЛЯМА ДОЛИНА - КРЪСТОВИЩЕ С.МАЛКО БРЯГОВО - С.БОРИСЛАВЦИ ОТ КМ.0+000 ДО КМ.6+550"

СЪДЪРЖАНИЕ:

- Решение №52/15.04.2014 год. за откриване на откритата процедура по ЗОП

- Обявление за обществена поръчка (открита процедура) по реда на ЗОП

- Пълно описание на обекта на обществената поръчка

- Методика за оценяване на офертите

- Приложение №1 – Оферта по образец

5.1. Приложение №1.1. - Списък на документите, съдържащи се в офертата

- Приложение №2 – Декларация за запознаване с условията на поръчката - Образец

- Приложение №3 – Административни сведения за участника - Образец

- Приложение №4 – Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Образец

- Приложение №5 – Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Образец

- Приложение №6 – Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Образец

- Приложение №7 – Декларация за минимална цена на труда (по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП)  - Образец

- Приложение №8 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

- 1. Приложение №9.1. – Доказателства за икономическо и финансово състояние (по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП) - Образец

13.2. Приложение №9.2. – Доказателства за технически възможности (списък на договорите през последните пет години) по  чл. 51 ,ал.1, т. 2 от ЗОП – Образец;

13.3. Приложение №9.3. – Доказателства за квалификацията на участниците по  чл. 51, ал. 1, т. 7 и т. 10 от ЗОП  – Образец

13.4. Приложение №9.4. – Декларация за техническото оборудване на участника по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП – Образец

- Приложение №10 – Образец на техническа оферта

14.1. Приложение №10.1.1. – Календарен линеен график за изпълнение на СМР

14.2. Приложение – Образец на технологично-строителна програма за изпълнение на СМР по обектите.

- Приложение №11 – Образец на ценова оферта

- Приложение №12 – Образец на банкова гаранция за участие

- Приложение №13 – Образец на банкова гаранция за добро изпълнение

- Прилжение №14 - Образец на банкова гаранция за аванс по договора

- Приложение №15 – Декларация за запознаване с клаузите на проекто-договора по поръчката - Образец

- Проект на Договор за СМР по поръчката

- Количествена сметка за остойностяване от участниците на СМР .

22. Работен проект на обект:  "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ №HKV 3110/HKV 2224 ОТ С.ДОЛНИ ГЛАВАНАК - РАЗКЛОН С.ГОЛЯМА ДОЛИНА - КРЪСТОВИЩЕ С.МАЛКО БРЯГОВО - С.БОРИСЛАВЦИ ОТ КМ.0+000 ДО КМ.6+550"

проект финансиран със средства от 
Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите"

### ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

"РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ №HKV 3110/HKV 2224 ОТ С.ДОЛНИ ГЛАВАНАК - РАЗКЛОН С.ГОЛЯМА ДОЛИНА - КРЪСТОВИЩЕ С.МАЛКО БРЯГОВО - С.БОРИСЛАВЦИ ОТ КМ.0+000 ДО КМ.6+550"

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обект на поръчката: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ №HKV 3110/HKV 2224 ОТ С.ДОЛНИ ГЛАВАНАК - РАЗКЛОН С.ГОЛЯМА ДОЛИНА - КРЪСТОВИЩЕ С.МАЛКО БРЯГОВО - С.БОРИСЛАВЦИ ОТ КМ.0+000 ДО КМ.6+550"

Обособени позиции: няма

2. Общи условия

- 2.1. Възложителят – община Маджарово кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за изпълнение на обекта на поръчката, описан в Обявлението и в т. 1.

- 2.2. Участниците могат да представят само една оферта.

2.3. Във всички образци на документацията, където се посочва предмета на обществената поръчка, следва да се отбелязва:  "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ №HKV 3110/HKV 2224 ОТ С.ДОЛНИ ГЛАВАНАК - РАЗКЛОН С.ГОЛЯМА ДОЛИНА - КРЪСТОВИЩЕ С.МАЛКО БРЯГОВО - С.БОРИСЛАВЦИ ОТ КМ.0+000 ДО КМ.6+550"

- 2.4. Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

а) познава и приема безусловно всички условия в документацията;

б) приема безусловно клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка;

в) е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване със строителната площадка, необходими за изработване на офертата.

- 2.5. Участникът, избран за изпълнител трябва да изпълни поръчката в срок, не по - дълъг от определения в Обявлението за обществена поръчка – 180 календарни дни.

2.6. Техническият проект за пътя е изготвен за целия участък от съответния път: №HKV 3110/HKV 2224 ОТ С.ДОЛНИ ГЛАВАНАК - РАЗКЛОН С.ГОЛЯМА ДОЛИНА - КРЪСТОВИЩЕ С.МАЛКО БРЯГОВО - С.БОРИСЛАВЦИ ОТ КМ.0+000 ДО КМ.6+550"

3. Изисквания към участниците

Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации.

Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците:

3.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по чл. 48, ал. 2 от ЗОП или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 2, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

3.2. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл. 56 от ЗОП;

3.3. Участникът не отговаря на изискванията за икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация, както и при условие, че не докаже, че ще има на свое разположение ресурсите на друго физическо или юридическо лице, чиито ресурси възнамерява да използва;

3.4. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника. Когато Участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение;

3.5. Представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

3.6. Не е представен нотариално заверен документ за създаване на обединение/ сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма;

3.7. Предложение в офертата, което подлежи на оценяване е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, освен ако участникът не докаже, че предложението е формирано обективно, съгласно изискванията на чл. 70 от ЗОП;

3.8. Предложеният срок за изпълнение поръчката  е: По дълъг от 180 календарни дни, който срок е максимален за изпълнението на обществената поръчка.

3.9.При описаните в Методиката за оценка на офертите обстоятелства водещи до отстраняване на участниците.

## 4. Изисквания за икономически, финасови и техническите възможности и/или квалификация на участниците

4.1. Всички участник трябва да представят в своята оферта доказателства за икономическите, финасовите и техническите си възможности и/или квалификация за изпълнение на обекта на обществената поръчка, като представят в офертите си необходими за това документи, посочени в обявлението за обществената поръчка.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, на които трябва да отговаря участника

- Минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата или участника:

- А/Участникът трябва да има приход от изпълнени договори на сходни по вид обекти /пътно строителство/ общо  за  последните пет години /2009, 2010, 2011, 2012 и 2013/, минимум 2070000.00 лева /два милиона и седемдесет хиляди лева /;

- Изисквания за технически  възможности и квалификация:

- А/Участникът трябва да бъде регистриран в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите или еквивалентен документ съгл. чл.3, ал.2 от горецитирания закон за категория съответстваща на обекта на поръчката /обекти III категория съгл.чл.137, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗУТ и чл.6, ал.1”а”, т.1 от НАРЕДБА№ 1 от 30 юли 2003 г.за номенклатурата на видовете строежи /. Когато участникът е обединение, документът се представя от всички участници в обединението.

- Б/Участника трябва да има сключена валидна застрахователна полица съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ за задължително застраховане в проектирането и строителството и на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”. Професионалната дейност от застрахователната полица да отговаря на предмета на поръчката и да е в сила минимум 30 дни след изтичане срока за валидност на офертата; Копие на застрахователната полица се изисква да се представи на етап сключване на договор.

- В/Участникът да притежава документ, удостоверяващ въведена система за управление на качеството ISO 9001:2000 съответстващ на предмета на процедурата или еквивалентен, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 или еквивалентни.

- Г/Ръководител на строежа (да отговаря на условията по чл. 163 а от ЗУТ) , да притежава висше образование степен „Магистър”, специалност „Транспортно строителство” и минимум 5 години трудов стаж – 1 бр.

- Г.1 Технически ръководител  със стаж минимум 5 години – 1 бр.

- Г.2 Отговорник по безопасност и охрана на труда – 1 бр.

- Г.3 Отговорник по контрол на качеството – 1 бр.

- Д/Основното оборудване и материална база, с което участникът трябва да разполага за да изпълни предмета на поръчката е:

- Пътно-строителна механизация:

- 1.Асфалтополагаща машина – 2 бр.

- 2.Валяк бандажен – 4 бр.;

- 3.Валяк пневматичен – 2 бр.

- 4.Автогудонатор – 2 бр.

- 5.Водоноска – 2 бр.

- 6.Багер – 1 бр.

- 7.Самосвал –10 бр.

- 8.Маркировъчна машина – 1 бр.

- `	9.Пътна фреза – 1 бр.

- 10.Фургорезачка – 1 бр.

- Материална база:

- 1.Трошачо-сортировъчна инсталация /кариера/  – 1 бр.

- 2.Асфалтова база – 1 бр.;

- 3.Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на материали и работи на строежите – 1 бр.;

- Участникът трябва да декларира кое от оборудването и материалната база е негова собственост, кое собственост на под-изпълнителя и кое ще бъде наето.

Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и техническите възможности и квалификация на участника - доказва се с документите посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка и в настоящите указания по процедурата от документацията за участие. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите се представят и в превод.

- Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за предходните пет години /2009, 2010, 2011, 2012 и 2013/, заверени съгласно Закона за счетоводството, с изключение на новорегистрираните фирми и ФЛ. Едноличните търговци представят само отчет за приходи и разходи;

- Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години  /2009, 2010, 2011, 2012 и 2013/, оформена като отделен документ, подписан и подпечатан от лицето, което управлява или представлява участника (по образец);

- Препоръки за добро изпълнение на договорите от предишни възложители. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;

- Справка за инженерно–техническия и изпълнителския състав, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, включително отговорници по контрола на качеството и безопасност и охрана на труда.  /Приложение № 9.3/

- Декларация за собствено и наето техническо оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката  (Приложение №9.4)

- Копие, заверено от участника, от валидна застрахователна полица съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ за задължително застраховане в проектирането и строителството и на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”. Професионалната дейност от застрахователната полица да отговаря на предмета на поръчката и да е в сила минимум 30 дни след изтичане срока за валидност на офертата; /Копие на застрахователната полица се изисква на етап сключване на договор/

- Копие на документ, удостоверяващ въведена система за управление на качеството ISO 9001:2000 съответстващ на предмета на процедурата или еквивалентен, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 или еквивалентни.

- Копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя и актуален талон към него.

- 4.2. Оферти, подадени от обединения на физически и/или юридически лица трябва да се съобразяват със следните изисквания:

- a) офертата трябва да съдържа цялата информация, посочена в т. 4.1. за всеки от участниците в обединението;

- б) офертата трябва да бъде подписана така, че правно да задължава всички участници в обединението;

- в) по споразумение всички участници в обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице са задължени да останат в него през целия период на изпълнение на договора.

- г) един от участниците в обединението (или консорциума), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице трябва да бъде упълномощен от всички останали участници да поема задължения и да приема указания от тяхно име и за тяхна сметка, както и изпълнението на договора, включително плащането по него. Представя се копие от пълномощното, заверено „Вярно с оригинала”, с подпис и печат.

- д) нотариално заверен документ за създаване на обединение/ сдружение.

## 5. Една оферта на участник

- Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта , независимо от това дали участва самостоятелно или като участник в обединение. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

- Върху външния плик/пакет на подадената оферта участникът трябва да запише названието на  обществената поръчка, за която е подготвил оферта. Офертата трябва да съдържа всички изискуеми документи и пликове с №1, №2 и №3.

## 6. Разходи за офертата

- Всички разходи по подготовката и подаване на офертата са за сметка на участника и възложителят не дължи възстановяване на тези разходи.

## 7. Посещение на строителния обект

С цел да получи цялата необходима информация, която може да бъде нужна за подготовка на офертата и сключването на договора за строителство, участникът, на свой риск, е поканен да посети, разгледа и се запознае с обекта на процедурата:

"ОБЩИНСКИ ПЪТ №HKV 3110/HKV 2224 ОТ С.ДОЛНИ ГЛАВАНАК - РАЗКЛОН С.ГОЛЯМА ДОЛИНА - КРЪСТОВИЩЕ С.МАЛКО БРЯГОВО - С.БОРИСЛАВЦИ ОТ КМ.0+000 ДО КМ.6+550"

Разходите за посещение на обекта/обектите е/са за сметка на участника.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

## 8. Съдържание на документацията за участие

- Документацията за участие се състои от документите, посочени в Съдържанието на документацията за участие, както и всички разяснения и/или изменения, направени в съответствие съответно с т. 9 и т. 10.

## 9. Разяснения по документацията за участие

- До 7 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите по предмета на процедурата всеки участник може да поиска от Възложителя разяснения по документацията за участие в писмен вид. Възложителят отговаря писмено в четири дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор до всички участници в процедурата, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, или по електронен път по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис, без да отбелязва в отговора  участника, който  е направил запитването. Разяснението се прилага и към  документацията, която се закупува от други участници.

## 10. Изменения в Документацията за участие

- 10.1. Възложителят може да направи изменение на настоящата документация независимо дали по своя инициатива или в отговор на разяснение, поискано от участник по всяко време преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

- 10.2. Всички участници, които са закупили документация за участие в процедурата, се уведомяват писмено за изменението в тридневен срок.

- 10.3. Всяко изменение се прилага и към документацията за участие, която се закупува от други участници.

- 10.4. С оглед осигуряване на разумно време на участниците за отразяване на изменението при подготовката на офертите, Възложителят, по свое решение може да удължи крайният срок за подаване на оферти, в съответствие с т. 20. 2.

# ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

## 11. Език на офертата

- 11.1. Офертата, както и цялата кореспонденция и всички документи, свързани с процедурата и разменени между участник и Възложителя трябва да са на български език.

## 12. Документи, съставляващи офертата

- Офертата на участник трябва да съдържа всички документи които са описани в Обявлението и както и всички други документи, които участникът трябва да попълни и да представи съгласно изискванията, посочени в Указанията към участниците. Офертата трябва да съдържа:

1. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва “не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”.

2. Документ за гаранция за участие;

3. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени в обявлението за обществена поръчка;

4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени в обявлението за обществена поръчка;

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;

6. Декларация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;

7. Срок за изпълнение на поръчката;

8. Предлагана цена;

9. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда;

10. Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие;

11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1, 3, 4, 5 и 9 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 1, 3, 4, 5 и 9 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 1 се представя в официален превод, а документите по т. 3, 4, 5 и 9, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

## 13. Валути на офертата и плащания

- 13.1.  Договорът ще бъде сключен за изпълнение на целия обем на обществената поръка, въз основа на офертата   представена от участника.

- 13.2. Единичните цени в офертата трябва да бъдат посочени от участника само в български лева и няма да бъдат променяни по време на изпълнение на договора, освен в предвидени от закона случаи.

## 15. Валидност на офертата

- 15.1. Офертите трябва да са валидни за срок не по - кратък от посочения в Обявлението за обществената поръчка, приложено към Документацията за участие в процедурата.

- 15.2. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

- 15.3. При удължаване на срока на валидност на офертата участниците не могат да променят предложената цена или другите условия на офертата.

- 15.4. Участниците, които удължават срока на валидност на офертите си трябва да предоставят и подходящо удължение на срока на гаранцията за участие.

## 16. Гаранция за участие

- 16.1. Всеки участник трябва да представи в офертата си документ за внесена гаранция за участие в български лева, в размер и условия, посочени в Обявлението за обществената поръчка:

- Гаранция за участие в размер на 10 830,00 лева /десет хиляди, осемстотин и тридесет лева/;

- 16.2. Гаранцията за участие се представя под формата на парична сума или  банкова гаранция, издадена от банка, намираща се в Република България. Банковата гаранция трябва да бъде в размер и условия указани в образеца от документацията за участие в процедурата. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да е в съответствие с обявлението .

- 16.3. Всички разходи по гаранцията за участие в процедурата са за сметка на участника, а разходите по евентуалното й усвояване – за сметка на Възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по–малък от определения в обявлението за обществената поръчка.

16.4. Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

16.5. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

16.6. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

16.7. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка:

1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2. обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора;

3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

В случаите по т. 1 и 3, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

- 17.  Варианти, предложени от участниците

- 17.1. Участниците трябва да представят оферти, които съответстват на изискванията на документацията за участие в процедурата. Офертата не може да се предлага във варианти. Не се допуска представяне на варианти на предложенията за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи в отклонение от представения инвестиционен проект.

## 18. Форма и подпис на офертата

- 18.1. Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в предложението се прилага пълномощното на представляващия дружеството.

- 18.2. Декларациите в офертата се подписват задължително от представляващия дружеството. Декларации, подписани от упълномощено лице или лица не се приемат за валидни.

- ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

## 19. Запечатване и обозначаване на офертата

19.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

19.2. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

- Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите:

- Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

- Документ за гаранция за участие;

- Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени в обявлението за обществена поръчка;

- Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени в обявлението за обществена поръчка;

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;

- Декларация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;

- Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (при строителство);

- Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие;

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

- Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

  - Техническа оферта на участника с приложенията - календарен линеен график за изпълнение на обекта/обектите (срок за изпълнение на поръчката) и технологично-строителната програма за изпълнение на СМР.

Изисквания към съдържанието на техническата оферта:

Участникът изготвя техническата си оферта, в съответствие с изискванията на настоящата документация за участие.

Техническата оферта задължително съдържа:

- Правен статут на участника – описва се кратко правния статус на участника (партньорите в обединението) и подизпълнителите му, вкл.:

  - пълно наименование;

  - адрес на регистрация и управление;

  - правна форма и структура, вкл. дъщерни дружества и участия в други дружества.

- Описание на опита на участника в подобни проекти, по смисъла на настоящата документация.

- Методология и организация на работа:

- Методология (Предлаган подход, план за работа и  огранизация)  за изпълнение на поръчката – участникът описва своето предложение относно методологията, чрез която планира да изпълни поръчката, включително, но не само:

- Линеен календарен план с технологична таблица  към него и диаграма на работната ръка. Не се допуска линеен график по окрупнени показатели. Графичната част на линейния график да е съобразена с технологията и организацията на изпълнение на проекта, да е разположена на един лист и от него да е видна последователността на работите за всеки подобект и между отделните подобекти. Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща отделна работа, се записва броя на работниците, които я изпълняват и продължителността на същата в  дни.

Диаграмата на работната ръка да е разположена под линейния график и да е в същия мащаб. Същата трябва да отговаря на линейния график.

- предлагани методи  и технологии  за изпълнение на отделните етапи;

- предвиждани доклади и кратко описание на тяхното очаквано съдържание, в съответствие с техническите изисквания;

- мобилизация на експертите и тяхното разпределение по отделни етапи, с което трябва да се докаже покриването на капацитета за изпълнение на поръчката;

- други предложения, които изясняват или конкретизират методологията.

- Програма за организация на работата:

- организационна структура за изпълнение на поръчката – участници, подчиненост, отговорни лица, ключови експерти и др.;	-

- комуникационни връзки вътре в екипа и с възложителя.

- Допълнителна информация – участникът може да представя всяка допълнителна информация, по своя преценка, която може да бъде необходима за изясняване на неговите предимства и недостатъци при реализацията на проекта.)

- Методологията за изпълнение на обществената поръчка, представена от участника следва да е обоснована и аргументирана с посочване на конкретните мерки и ресурсна обезпеченост за изпълнение на предложените дейности.

Забележка:

Коментари, които са извън или противоречат на Работния проект, няма да бъдат взети предвид от комисията и няма да бъдат част от евентуалния договор.

- Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение (Ценовата оферта) на участника, както и:

- Проект на Договор за СМР по поръчката;

- Количествено-стойностна сметка за строително-монтажните работи по поръчката;

19.3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

20. Краен срок за подаване на офертата

- 20.1. Офертата следва да бъде представена на Възложителя на посочения адрес не по-късно от датата и часа, посочени в Обявлението за обществената поръчка, приложено към Документацията за участие в процедурата.

- 20.2. Възложителят може да удължи срока за представяне на офертите чрез изменение, направено съгласно изискванията на т. 10.4. В този случай  за правата и задълженията на Възложителя и за офертите, за които се е прилагал първоначалния срок, ще се прилага удължения срок.

- 21. Оферти, които не се приемат от Възложителя

- Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

## 22. Изменения и оттегляне на оферти

- 22.1. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени допълни или оттегли офертата си.

- 22.2. Оттеглянето на оферта в периода след изтичане на крайния срок за подаване на оферти, но в срока на нейната валидност, посочен в Обявлението за обществената поръчка, приложено към Документацията за участие в процедурата или удължен съгласно т. 15.2. може да доведе до задържане на гаранцията за участие съгласно т.  16.7.

- РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

## 23. Отваряне на офертите

- 23.1. Приетите и регистрирани оферти се разглеждат и оценяват от комисия за провеждане на процедурата, назначена от  Възложителя по реда на ЗОП.

23.2. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

- 23.3. Комисията отваря пликовете по реда да тяхното постъпване и проверява съответствието на офертите със списъка.

- 23.4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

## 24. Конфиденциалност на процедурата

- Никаква информация свързана с разглеждането, оценката и класирането на офертите не трябва да бъде разгласявана от членовете на комисията на участниците или на други лица, които служебно не са свързани с процедурата, до обявяване на участника, определен за изпълнител. Всеки опит на участник за оказване на влияние на Възложителя при разглеждането на офертите може да доведе до отстраняване на участника от участие.

## 25. Уточняване на офертите

- Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, както и да изисква допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата. Искането за разяснение и отговор се правят в писмен вид  и се дава разумен срок за отговор, като не се предлага и разрешава изменение в цената и същността на предложението. Не се вземат под внимание разяснения на участника по офертата му, които не са в отговор на искането на Възложителя или представляват изменение или допълване на офертата.

## 26. Проверка на офертите и преценка за тяхното съответствие

  - Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

  - В присъствието на лицата по т. 3 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа.

  - След извършването на действията по т. 4 и 5 приключва публичната част от заседанието на комисията.

  - Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1.

В протокола комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола.

След изтичането на срока от 5 дни комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя.

26.5. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

26.6. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

26.7. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

а) Който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

б) За когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

в) Който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

г) Който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

26.8 Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

26.9. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

27. Цени  на офертите

27.1 Когато офертата на участник съдържа предложение, което е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

27.2 Комисията може да приеме писмената обосновка по т. 27.1 и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни фактори, свързани с:

а)  оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

б)  предложеното техническо решение;

в)  наличието на изключително благоприятни условия за участника;

г)  икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

д) получаване на държавна помощ.

27.3. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

27.4. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

## 28. Оценка и класиране на офертите

- 28.1. Комисията ще оценява и сравнява само оферти, за които се установи, че отговарят на изискванията съгласно т. 26.

- 28.2. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, съгласно методиката за оценка на офертите, която представлява неразделна част от настоящата документация.

28.3. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

- 28.4. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

1. Състав на комисията и списък на консултантите;

2. Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

3. Становищата на консултантите;

4. Резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

5. Класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

6. Дата на съставяне на протокола;

7. В случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.

28.5. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

28.6.  Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на Възложителя.

- ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- 29. Решение за класиране

Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията. В решението Възложителят трябва да посочи и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща решението за калсиране на участниците в тридневен срок от издаването му.

## 30. Право на достъп на участника до протокола

При писмено искане от страна на участник възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването му да осигури достъп до протокола по т. 28.3.  Възложителят може да откаже достъп до някои от данните, съдържащи се в протокола, когато предоставянето им противоречи на нормативен акт.

- СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

## 31. Подписване на договора

- 31.1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран на първо място от комисията и определен за изпълнител.

- 31.2. При отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

- 31.3. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на  участника, определен за изпълнител.

## 32. Гаранция за изпълнение

- 32.1. При подписване на договора, участникът, определен за изпълнител трябва да представи на Възложителя гаранция за изпълнение на договора, с размер и срок на валидност в съответствие с Обявлението за обществената поръчка.

- 32.2. В случай, че гаранцията за изпълнение, която участникът определен за изпълнител представя, е под  формата на банкова  гаранция, то същата  трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение на поръчката.

32.3. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

- 33. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя

- 33.1. Ако участникът е избран за изпълнител на обществената поръчка Договор ще се сключи при представяне на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, удостоверяващо вписването на строителя за изпълнение на строежи от съответната категория и група, а когато участникът е чуждестранно лице – съобразно националното му законодателство.

- Чуждестранните юридически лица представят еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са регистрирани, съобразно националните им законодателства, който е легализиран и преведен на български по съответния ред.

- 33.2. При участие на обединение, което е или не е юридическо лице, изискването се отнася  за всички участници в него.

- 33.3. При кандидатстване на участник чрез подизпълнители, изискването се отнася за основния участник.

34.  Банкова гаранция за аванс по договора

34.1. При стартиране на СМР, считано от подписването на Протокол обр. № 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 30% от цената за изпълнение на договора само след представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса, изготвена във формата, приложена към документацията за участие в обществената поръчка (или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ).

34.2. Срокът на валидност на банковата гаранция за авансово плащане е 30 дни след датата на съставяне на Констативен акт обр.15 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за целия обект.

34.3. Гаранцията за авансово плащане се възстановява в 30- дневен срок след приемане на СМР на обекта и подписването на Констативен акт обр. 15.

Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм., бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 5.11.2004 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2006 г., в сила от 7.04.2006 г.)